调度动态学：

推荐差距

一家决策自动化公司面对实施的最后一英里

周一评审

周一早上7:15，Dispatch Dynamics公司首席客户官Maya Chen研究着一份似乎与公司销售说辞相矛盾的仪表盘。这家软件公司已完成其整车调度平台的十二次实施。多家客户报告称在每辆牵引车营收、满载里程、规划生产率和网络一致性方面取得了显著提升。然而在整个客户组合中，符合条件的司机推荐建议中，只有43%被无实质性修改地采纳执行。

这个数字令人担忧，因为该系统不仅仅是显示预测结果。系统每隔几分钟就会评估可用司机、已承诺货运、预期货运需求、司机排班、居家时间要求、设备限制以及网络不确定性。然后它会推荐每位司机接下来应该做什么。产品团队认为，更广泛地采用这些推荐建议至关重要：孤立看来合理的局部决策，可能会减少网络中其他地方未来的选择空间。

但采用率这一指标掩盖的信息与它所揭示的一样多。有一家客户采纳了82%的推荐建议，其每辆牵引车营收有所提高。另一家客户仅采纳了31%，却坚称调度员是在保护该软件无法理解的服务承诺。第三家客户表面上采用率很高，但审计发现，规划人员在生成推荐建议之前就已更改了司机和货运数据，这实际上是在操纵结果，同时维持表面上的合规假象。

Chen被要求在三周后的季度运营会议上提出一项全公司范围的应对方案。Dispatch Dynamics公司可以投资于改进产品说明、加强实施支持、开展用户行为的正式研究、改进数据诊断，或重新设计调度工作流程。它也可以得出这样的结论：低采纳率有时是理性的，产品需要从人工覆盖操作中学习更多。证据并没有明确指向某一个方向。

# 产品及其承诺

Dispatch Dynamics公司向中型和大型整车承运商销售决策自动化软件。该平台在考虑下游后果的同时生成货物接受和司机调度建议。其核心主张是：规划人员不应仅根据即时营收或空驶里程来评估司机—货运配对。这种配对还会改变司机未来所处的位置、哪些未来货运仍可行、居家时间承诺能否兑现，以及稀缺运力将如何在整个网络中分配。

成功的实施改变了调度员的角色。用户不再手动搜索每一种可行的分配方案，而是监控推荐建议、处理异常情况、与司机和客户沟通，并纠正缺失的信息。在表现最强的客户现场，管理层将这一转变描述为一种运营模式的变革，而非软件安装。而在表现较弱的现场，新系统只是被插入到现有的电子表格、消息线程和非正式规则之中，与之并存。

图 1. 六个月后精选实施成果

| 客户 | 车队规模 | 推荐采纳率 | 每辆牵引车营收变化 | 空驶里程变化 | 规划人员生产率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Northstar Freight | 420 | 82% | +8.1% | -7.4% | +32% |
| Redwood Carriers | 690 | 61% | +3.6% | -2.1% | +18% |
| Crescent Transport | 310 | 47% | +1.2% | +0.8% | +11% |
| Pioneer Logistics | 540 | 31% | -0.4% | -1.7% | +6% |
| Summit Haulage | 225 | 68% | +5.0% | -5.9% | +24% |
| 组合中位数 | — | 52% | +2.9% | -1.9% | +17% |

注：所有公司和数字均为虚构。“采纳”是指推荐的司机—货运操作在决策窗口内被执行且未做实质性变更。绩效变化是相对于每位客户实施前的基线来衡量的，并非受控实验。

# 什么算作人工覆盖？

客户成功团队最初将每一次人工覆盖都视为用户拒绝推荐建议的证据。调度员对此提出异议。他们认为，这个标签混合了至少四种不同的情况：由于数据有误导致推荐建议不可行；推荐建议可行但未能反映客户或司机的承诺；用户根据经验偏好不同的操作；或在执行前运营事件发生了变化。

该平台会记录推荐建议是否被采纳，但并未持续记录其被更改的原因。自由文本备注是可选的，且不同客户所使用的术语各不相同。在一次为期两周的审计中，分析人员通过访谈规划人员、查阅消息记录、车载信息记录和订单历史，重新梳理了1,284次人工覆盖操作。结果削弱了”用户只是缺乏信任”这一简单解释。

图 2. 1,284次推荐覆盖操作的重新梳理原因

| 经审核确定的原因 | 占比 | 示例问题 |
| --- | --- | --- |
| 运营数据缺失或过时 | 24% | 司机位置、工时、设备、预约或货运状态 |
| 未建模的承诺或偏好 | 21% | 居家时间、客户承诺、司机关系、维修厂访问 |
| 推荐建议已不再适用 | 16% | 取货延误、取消、故障、天气或新的优先货运 |
| 调度员预期能获得更好的网络结果 | 15% | 系统中未体现的定位判断或预期货运 |
| 局部关键绩效指标或激励冲突 | 11% | 空驶里程目标、客户计分卡、车队所有权、奖金规则 |
| 工作流程或界面摩擦 | 8% | 推荐建议到达过晚或需要重复录入 |
| 未发现可辩护的原因 | 5% | 习惯、不适感或未记录的偏好 |

# 五种相互竞争的解释

产品解释问题。 调度员能看到推荐的操作，但并非总能看到其背后的权衡取舍。有些人希望知道哪些未来货运、司机约束或网络效应使得该推荐具有吸引力。产品负责人提议增加自然语言解释功能，但研究人员警告说，即使底层数据有误，有说服力的解释也可能提高合规率。

数据就绪性问题。 优化引擎依赖于及时、准确的信息。一些客户在更新司机可用性、货运状态、预约灵活性或居家时间承诺方面流程薄弱。客户方高管常将这些描述为软件错误，而调度员则通过手动决策悄悄修正记录。

运营模式问题。 在多家承运商中，调度权仍分散在地区规划人员、司机经理、客户服务代表和货运经纪团队之间。软件在整个网络范围内进行优化，但员工的考核标准却是本地服务水平、空驶里程或其所负责车队的绩效。一项对公司整体最优的推荐建议，对被要求执行它的人来说，仍可能代价高昂。

能力与身份认同问题。 经验丰富的调度员是靠判断力、人脉关系和快速解决问题的能力建立起职业生涯的。有些人将自动化解读为对其专业能力或工作保障的挑战。另一些人则乐于摆脱重复性搜索工作，但担心要为自己并未做出的推荐建议承担责任。

算法学习问题。 产品团队承认，一些人工覆盖操作中包含了模型所不具备的信息。将每一次例外都视为不合规，可能会抑制有价值的学习。然而，若在没有结构化反馈的情况下允许广泛的自由裁量权，就很难区分正当的例外情况与习惯性拒绝。

# 客户对比

Northstar Freight很快就达到了较高的采纳率。其总裁宣布该平台将成为默认决策流程，向员工保证角色将发生转变而非消失，并将规划人员调至一个共享的运营工作台。第一个月，Dispatch Dynamics的人员参加了每日评审会议。每一次人工覆盖都需要填写六个原因代码中的一个，管理层还调整了计分卡，使规划人员不会因支持更好下游计划的网络级空驶调度而受到处罚。

Pioneer Logistics走的是另一条路。该软件被添加到现有的运输管理系统中，但各地区调度小组仍保留了自己的方法和绩效目标。培训只侧重于界面导航。主管告诉用户，只要推荐建议”看起来不对”，就可以运用自己的判断。调度员继续依赖私人电子表格和司机发来的短信。Pioneer公司的首席运营官辩称，这些做法保障了客户服务；而Dispatch Dynamics的客户团队则认为，这些做法使该平台从未获得过公平的检验机会。

这种对比具有启发性，但并非结论性的。在实施之前，Northstar就拥有更密集的网络、更干净的数据和更集中化的企业文化。而Pioneer服务的客户更不规律，拥有更多个性化排班的司机。在Northstar奏效的变革管理干预措施，在Pioneer可能会失败——也可能只是更早地暴露出产品的局限性。

# 一项拟议的学习议程

Chen要求四个内部团队就Dispatch Dynamics公司应如何使用新批准的120万美元采纳预算提出建议。这些提案在争夺同样的实施人员和工程能力。

图 3. 未来十二个月的候选举措

| 举措 | 成本 | 核心问题 | 主要局限性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在3家客户处开展嵌入式实地研究 | $360,000 | 在接受或覆盖推荐建议的那一刻发生了什么？ | 样本量小；行为可能因被观察而改变 |
| 强制性结构化覆盖原因记录 | $220,000 | 哪些例外情况是正当的、反复出现的，或可预防的？ | 增加用户负担；原因代码可能被钻空子 |
| 解释与置信度界面 | $410,000 | 透明度是否会提高恰当的依赖程度？ | 可能造成虚假的信心或信息过载 |
| 数据质量与工作流程诊断 | $330,000 | 推荐建议被拒绝，是否因为输入数据或时机存在问题？ | 可能被视为在指责客户 |
| 主管计分卡重新设计试点 | $180,000 | 激励机制和局部关键绩效指标是否驱动了拒绝行为？ | 需要高管配合以及涉及劳工敏感性的变革 |
| 采纳支持措施的随机化推广 | $290,000 | 哪些实施做法能够因果性地提高使用率？ | 操作上困难；客户可能抵制对照组 |

首席产品官倾向于支持解释与置信度指标方案。实施负责人则认为，公司应首先强制推行结构化的人工覆盖记录和每日运营评审。首席数据官认为，除非能持续测量客户数据质量，否则以上两种方法都不会奏效。销售负责人担心强制性流程会拉长实施周期，使产品显得难以使用。一位董事会成员提出了一个更令人不安的问题：采纳率真的是正确的目标吗，还是Dispatch Dynamics应该衡量人机决策的质量，而非被采纳推荐建议的百分比？

Chen还必须决定该以多坦诚的态度与客户讨论这个问题。公开发布组合层面的采纳率基准可能会制造紧迫感，但各客户在网络设计和运营复杂性方面各不相同。将费用或绩效保证与采纳率挂钩，可能有助于激励对齐，但也可能助长表面上的合规。围绕”人机协同引导的自动化”重新定义产品，或许能提升可信度，但也可能削弱公司在可扩展决策自动化方面的承诺。

# 决策

在季度会议上，Chen将被要求提出一项即时的客户政策以及一项长期研究方案。她需要决定Dispatch Dynamics公司应该努力学习什么，什么样的证据能够区分这些相互竞争的解释，以及在收集这些证据的过程中公司应该如何行动。

利害关系远不止于当前的续约。如果公司将低采纳率视为一个培训问题，而实际原因却是数据不佳或约束条件缺失，这可能损害信任。如果公司将每一次人工覆盖都视为有价值的人类洞见，那么它可能会保留这款软件本应取代的那些习惯做法。如果公司只以采纳率为优化目标，那么它可能会鼓励用户机械地遵循推荐建议，而不是在情况真正发生变化时运用判断力。

Chen关闭了仪表盘，在她的笔记顶端写下了一个问题：一位客户怎样使用Dispatch Dynamics才算是用得好？

# 讨论题

- Dispatch Dynamics应该如何定义成功的使用：是推荐采纳率、业务绩效、例外情况的质量，还是这些因素的某种组合？

- 有哪些假设可以解释低采纳率，什么样的证据能够在这些假设之间做出区分？

- 哪些人工覆盖类别代表产品缺陷、数据缺陷、组织冲突，或有价值的人类信息？

- 公司应如何重新设计实施方式、培训、激励机制、工作流程或产品本身？

- 图 3中的哪些举措应获得这120万美元的预算，先后顺序应该如何安排？

- 过于激进地提高采纳率会带来哪些风险？

- Dispatch Dynamics应如何从客户的人工覆盖操作中学习，同时又不让用户无限期地绕过系统？

# 决策框架问题

- 识别并描述决策者的职责。这应界定问题的范围。

- 使用指标金字塔工具来识别并排定不同绩效指标的优先次序。点击承载指标的椭圆形，以确定它是一个需要最大化的指标（绿色）、需要最小化的指标（红色）、作为下限的目标（浅绿色），还是作为上限的目标（浅红色），或者是一个目标值（紫色）。

- 使用决策优先级排序工具首先列出不同类型的决策（可参考决策类型作为指导）。这些决策将填充到右侧矩阵的各行中，而各列则是按照上方金字塔中优先级从左到右排序的绩效指标。点击每个单元格，指出该决策对每个指标的影响程度是高（红色）、中（橙色）、低（黄色）还是无（白色）。

- 你可以抓取每行最左侧的把手（三条横杠）将其上下移动。对各行进行排序，使对最重要指标影响最大的决策排在顶部。左上角的单元格应集中最多的红色和橙色单元格。此时请识别出在你的研究中应给予最多关注的决策。如果对最重要指标没有中等或高度影响的决策，请重新审视你的决策列表。

- 使用不确定性优先级排序工具重复上述过程，列出并排定不确定性的优先次序。可使用不确定性类别来帮助你识别这些不确定性。

- 区分那些可以通过平均绩效来评估的不确定性和那些属于风险事件形式的不确定性是很重要的：

  - 哪些不确定性来源可以通过一段时间内的平均绩效来体现？

  - 哪些不确定性来源代表了无法用平均值恰当体现的风险形式？

- 选出对最重要指标似乎具有最高影响的那个单一决策。

  - 你认为你会采用什么方法来做出这项决策？

  - 做出这项决策似乎需要哪些数据，包括计算该决策具有高或中等影响的任何绩效指标所需的数据。

- 针对你在第(7)题中确定的同一项决策，识别出为实施该决策你需要与之合作的人员、部门、团队或组织。

# 案例说明

这份虚构的教学案例参考了所上传的整车决策自动化案例研究和变革管理材料中反复出现的主题：采纳率与绩效之间的关联、对推荐建议的信任、从手动规划向例外管理的转变、工作流程与领导层一致性的重要性、不断演变的员工角色、数据就绪性，以及对正当人工干预的持续需求。本案例中的所有组织、人物、事件和数字图表均为教学目的而虚构。

# ChatGPT笔记：

## 提示

写一份案例研究，背景设定为一家名为”Dynamic Dispatching”的软件公司，该公司为整车运输行业开发软件。你可以使用文件夹C:PowelldocumentsDynamicscase studies中的案例研究，但不要使用任何真实公司的名称。“Dispatch Dynamics”已经成功实施了多次其调度软件，但有太多客户没有使用系统关于每位司机该做什么的推荐建议。这个商业挑战在于要弄清楚这些客户为什么不使用该系统，并探讨”Dispatch Dynamics”可以采取哪些步骤来更好地理解用户接受度。

## 摘要

这份新案例融入了上传材料中反复出现的主题，包括：

- 推荐采纳率与运营绩效之间的关系

- 从手动调度向例外管理的转变

- 对自动化推荐建议的信任

- 数据质量与缺失的运营约束条件

- 全网络推荐建议与局部绩效衡量标准之间的冲突

- 调度员的角色、职业身份认同以及工作保障方面的担忧

- 覆盖推荐建议的结构化原因

- 需要区分正当的人工干预与习惯性不使用

- 可供选择的研究、产品和实施举措

所有公司和个人名称、事件及数字图表均为虚构。该案例有意留下悬念，未明确说明主要问题究竟出在软件、客户数据、实施做法、激励机制、组织设计、用户信任，还是”成功使用”的定义本身。